REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARA GRADIŠKA

OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 32. Statuta Općine Stara Gradiška (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11, 1/13, 4/18, 6/18-pročišćeni tekst i 1/21), Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na 17. sjednici održanoj dana 20.svibnja 2024. godine, usvojilo je

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu („Službeni vjesnik općine Stara Gradiška“ br. 5/22 , 4/23 i 8/23), izvršen je kako slijedi:

- Održavanje nerazvrstanih cesta

Obavljeni su radovi sanacij udarnih rupa na kolniku u naselju Gređani kao i bojanje horizontalne signalizacije u naselju Stara Gradiška ulica Lj. Posavskog i  ulica kralja Tomislava u duljini 1100 m. u vrijednosti 17.205,30 eura

Radi proglašenja komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u neotuđivom    vlasništvu Općine Stara Gradiška, upisa u zemljišne knjige i evidentiranja u katastru izrađen je geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste  (ulica) u naselju Uskoci   u vrijednosti 5.062,50 eura

Izvori sredstava: prihod od doprinosa za šume u iznosu 22.267,80 eura

- Održavanje čistoće javnih površina

U potpunosti su obavljeni radovi čišćenja javnih površina od otpada, pražnjenje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada u vrijednosti 1.991 euro. Radove je obavio vlastiti komunalni pogon.

S obzirom da u 2023. godini nije bilo značajnijih snježnih padalina, planiranih sredstava za radove čišćenja snijega i leda s javnih površina i nerazvrstanih cesta nisu utrošena.

Za uslugu odvoza otpada s javnih površina na odlagalište utrošena su sredstva u iznosu 1.917,67 eura

Izvori sredstava: prihodi od komunalne naknade u iznosu  1.991 euro, prihodi od doprinosa za šume u iznosu  1.917,67 eura

3. Održavanje javnih zelenih površina

Radovi košenja trave u parkovima, na dječjim igralištima, nogometnom igralištu i ostalima javnim zelenim površinama u naseljima Stara Gradiška, Novi Varoš, Uskoci i Gornji Varoš, radovi skupljanja i odvoza lišća i drugog biološkog otpada te radovi orezivanja živice i njege stabala u parkovima u naselju Stara Gradiška obavljeni su u potpunosti. Za navedeno utrošena su sredstva u iznosu 21.593,99 eura. Radove je obavio vlastiti pogon.

Za orezivanja stabala i uklanjanje suhih i oštećenih stabala utrošena su sredstva u iznosu 1600,75 eura

Za nabavku komunalne opreme ( kosilica , auto prikolica , čistač korova , motorna pila ,) utrošena su sredstva u iznosu 20.754,72 eura ŽZa nabavku alata za komunalni pogon utrošeno je 575,29 eura

Za nabavu sadnica drveća, utrošena su sredstva u iznosu  1828,17 eura

Za navoženje i ravnanje zemlje u ulici Ljudevita posavskog utrošena su sredstva u iznosu  4.080 eura.

Izvori sredstava: komunalna naknada u iznosu 18.015,17 eura , prihodi od pomoći Ministarstva financija u iznosu  3.613,83 eura, pomoći od MGPUDI  u iznosu 9.600 višak prihoda od komunalne naknade iz prethodnih godina u iznosu 3.653 eura, prihod od doprinosa za šume u iznosu 15.550,92  eura.

4. Održavanje groblja

Radovi pražnjenja košara, čišćenja i košenja na groblju u Uskocima i Gređanima izvršeni su u iznosu 4.380,16  eura. Groblja održava vlastiti pogon.

Za električnu energiju, komunalne usluge (voda, odvodnja odvoz otpada), utrošeno je 419,06 eura. Za krčenje grmlja i raslinja na groblju Uskoci utrošeno je 1.920 eura.

Nabavljena su kolica za prijevoz pokojnika za mrtvačnicu Gređani u iznosu 500 eura. Nabavljeno je i ugrađeno zvono na objektu mrtvačnice Gređani u vrijednosti 5.395 eura.

Izvori sredstava: grobna naknada u iznosu  3.982 eura , pomoć Ministarstva financija u iznosu 5.395 eura,  višak prihoda od grobne naknade iz prethodne godine u iznosu 898,16 eura, prihodi od doprinosa za šume u 2.339,06  eura.

5. Održavanje javne rasvjete

Za podmirenje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta utrošeno je 8.047,31 euro

Za popravak instalacija javne rasvjete utrošena su sredstva u iznosu od 1.308,75 eura  .

Za postavljanje reflektora za osvjetljavanje sakralnih objekata u naselju Gornji Varoš , Uskoci , Donji Varoš i Novi Varoš potrošeno je 2.621,25 eura

Izvori sredstava: prihod od doprinosa za šume u iznosu od 11.977,31 euro

6.  Provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Za dezinsekciju komaraca odnosno provedbu jednog larvicidnog tretmana utrošena su sredstva u iznosu, a za provedbu proljetne i jesenske deratizacije kućanstava, javnih zgrada i javnih površina utrošena su sredstva u iznosu 10.950 eura. Za uslugu nadzora nad provedbom mjera dezinsekcije i deratizacije utrošena su sredstva u iznosu 693,75 eura.

Izvori sredstava: prihodi od pomoći Ministarstva financija u iznosu od 16.272,50 eura

7. Sakupljanje napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje

Za rezervaciju mjesta u skloništu za napuštene životinje (pse), čuvanje i hranjenje pasa u skloništu utrošena su sredstva u iznosu 3.463,17 eura

Izvor sredstava: prihodi od pomoći Ministarstva financija

8.Higijeničarska služba

U 2023. godini nije bilo potrebe za odvozom i zbrinjavanjem lešina s javnih površina.

|  | PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- |
| DJELATNOST |  |  |  |
| održavanje nerazvrstanih cesta | 26.545 | 22.268 | 83,89% |
| održavanje čistoće javnih površina | 5.243 | 3.909 | 74,56% |
| održavanje javnih zelenih površina | 63.775 | 50.433 | 79,08% |
| održavanje groblja | 16.174 | 12.614 | 77,99% |
| održavanje javne rasvjete | 15.263 | 11.977 | 78,47% |
| provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije | 19.908 | 16272 | 81,74% |
| skupljanje napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje | 2.969 | 3.463 | 116,64% |
| higijeničarska služba | 531 | - | 0,00% |
| SVEUKUPNO | 150.408 | 120.936 | 80,41% |

KLASA: 363-01/22-01/18

URBROJ: 2178-24-03-24-8

Stara Gradiška, 20.svibnja  2024.god.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA :

Tvrtko Beganović