REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARA GRADIŠKA

OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 32. Statuta Općine Stara Gradiška (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11, 1/13, 4/18, 6/18-pročišćeni tekst i 1/21), Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na 22. sjednici održanoj dana --------- 2025. godine, usvojilo je

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu („Službeni vjesnik općine Stara Gradiška“ br. 6/23 , 4/24 i 6/24), izvršen je kako slijedi:

- Održavanje nerazvrstanih cesta

Planirani rashod u iznosu 26.791 euro ostvareni su u iznosu 577,93 eura ili 2,16 %. Planirana aktivnost popravka ceste na Trgu hrvatskih branitelja nije realizirana zbog kašnjenja u planiranju  aktivnosti  .  Predmetna aktivnost je planirana u 2025. godini . Radovi izrade geodetskog elaborata izvedenog stanja ceste u Gornjem Varošu izvršeni su ali su troškovi predmetne aktivnosti knjiženi na  drugu  stavku u posebnom dijelu proračuna.  Izvršeni rashodi u iznosu 577,93 eura odnose se na aktivnosti promidžbe i informiranja

Izvori sredstava: prihod od doprinosa za šume u iznosu 495,93 eura

Prihod od vodnog doprinosa : 1,00 euro

Viškak Prihoda od vodnog doprinosa : 81,00 euro

Ukupno: 577,93 EURA

- Održavanje čistoće javnih površina

U potpunosti su obavljeni radovi čišćenja javnih površina od otpada, pražnjenje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada u vrijednosti 1900,00 euro. Radove je obavio vlastiti komunalni pogon.

S obzirom da u 2024. godini nije bilo značajnijih snježnih padalina, planiranih sredstava za radove čišćenja snijega i leda s javnih površina i nerazvrstanih cesta nisu utrošena.

Za uslugu odvoza otpada s javnih površina na odlagalište utrošena su sredstva u iznosu 1.106,90  eura

Izvori sredstava: prihodi od komunalne naknade u iznosu  1.900 euro

prihodi od doprinosa za šume u iznosu  716,16 eura

Višak prihoda od doprinosa za šume  u iznosu 131,74 eura

Višak prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu  259 eura

Ukupno: 3.006,90 EURA

3. Održavanje javnih zelenih površina

Radovi košenja trave u parkovima, na dječjim igralištima, nogometnom igralištu i ostalima javnim zelenim površinama u naseljima Stara Gradiška, Novi Varoš, Uskoci i Gornji Varoš, radovi skupljanja i odvoza lišća i drugog biološkog otpada te radovi orezivanja živice i njege stabala u parkovima u naselju Stara Gradiška obavljeni su u iznosu 22.340,01 euro . Radove je obavio vlastiti pogon.

Za nabavku komunalne opreme (puhalo lišća ,građevinska skela ) utrošena su sredstva u iznosu 2.103,21 eura .

Za nabavu sadnica drveća i cvijeća i materijala za sadnju  utrošena su sredstva u iznosu  2.643,91 eura

Za sanaciju ograde kod Društvenog doma u Donjem Varošu utrošeno je 4.300 eura

Za sanaciju javne površine odnosno uklanjanja ostataka od bivše mazutane utrošeno je  18.750 eura

Za sanaciju spomenika hrv. braniteljima na Trgu hrv. branitelja utrošeno je 3.000 eura

Za navoženje i ravnanje zemlje na javne površine ( Budžak , Trg hrv. branitelja ) utrošena su sredstva u iznosu 10.750 eura

Za radove krčenja javnih površina utrošena su sredstva u iznosu 1600 eura

Izvori sredstava: komunalna naknada u iznosu 19.833,10 eura

višak prihoda od komunalnog  doprinosa u iznosu 644,00 eura

prihod od doprinosa za šume u iznosu 20.841,77  eura.,

višak prihoda od doprinosa za šume u iznosu 24.168,26 eura

Ukupno: 65.487,13 EURA

4. Održavanje groblja

Radovi pražnjenja košara, čišćenja i košenja na groblju u Uskocima i Gređanima izvršeni su u iznosu 7.107,03  eura. Groblja održava vlastiti pogon.

Za električnu energiju, komunalne usluge (voda, odvodnja odvoz otpada), utrošeno je 346,87 eura. Za sanaciju križa na groblju Uskoci utrošeno je 2.500. eura .Za postavljanje prometnog znaka na groblju Uskoci utrošeno je 93,75 eura  ostale usluge tekućeg održavanja 20 eura.

Izvori sredstava: grobna naknada u iznosu  5.295,03 eura

višak prihoda od grobne naknade u iznosu 1.340,62 eura

prihodi od doprinosa za šume u iznosu  1.812 eura

višak  prihoda od doprinosa za šume u iznosu 1.620,00 eura

Ukupno: 10.067,65 EURA

5. Održavanje javne rasvjete

Za podmirenje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta utrošeno je 8.378,04 euro

Za popravak instalacija javne rasvjete utrošena su sredstva u iznosu od 2.019,25 eura  .

Izvori sredstava: prihod od doprinosa za šume u iznosu od 10.379,29 euro

Ukupno: 10.397,29 EURA

6.  Provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Za dezinsekciju komaraca odnosno provedbu jednog larvicidnog tretmana utrošena su sredstva u iznosu, a za provedbu proljetne i jesenske deratizacije kućanstava, javnih zgrada i javnih površina utrošena su sredstva u iznosu 15.625 eura. Za uslugu nadzora nad provedbom mjera dezinsekcije i deratizacije utrošena su sredstva u iznosu 1.187,50 eura.

Izvori sredstava: prihodi od pomoći Ministarstva financija u iznosu od 9.521,50 eura

Višak prihoda od pomoći Ministarstva financija u iznosu od  7.291,00 eura

Ukupno: 16.812,50 EURA

7. Sakupljanje napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje

Za rezervaciju mjesta u skloništu za napuštene životinje (pse), čuvanje i hranjenje pasa u skloništu utrošena su sredstva u iznosu 3.916,12 eura

Izvor sredstava: prihodi od pomoći Ministarstva financija            3.916,12 eura

Ukupno: 3.916,12 EURA

8.   Higijeničarska služba

U 2024. godini nije bilo potrebe za odvozom i zbrinjavanjem lešina s javnih površina.

Ukupno: 0 EURA

|  | PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- |
| DJELATNOST |  |  |  |
| održavanje nerazvrstanih cesta | 26.791 | 577,93 | 2,15% |
| održavanje čistoće javnih površina | 6.152 | 3.006,90 | 48,87% |
| održavanje javnih zelenih površina | 71.774 | 65.487,13 | 91,24% |
| održavanje groblja | 12.189 | 10.067,65 | 82,59% |
| održavanje javne rasvjete | 14.000 | 10.397,29 | 74,26% |
| provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije | 16.813 | 16.812,50 | 100,00% |
| skupljanje napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje | 3.469 | 3.916,12 | 112,88% |
| higijeničarska služba | 531 | - | 0,00% |
| SVEUKUPNO | 151.719 | 110.265,52 | 72,67% |

KLASA: 363-01/23-01/016

URBROJ: 2178-24-03-25-8

Stara Gradiška, ___________ 2025.god.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA:

Tvrtko Beganović