REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARA GRADIŠKA

OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 32. Statuta Općine Stara Gradiška (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11, 1/13, 4/18, 6/18-pročišćeni tekst i 1/21), Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na 6. sjednici održanoj dana --------- 2026. godine, usvojilo je

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu („Službeni vjesnik općine Stara Gradiška“ br. 6/24 , 6/25 i 12/25), izvršen je kako slijedi:

- Održavanje nerazvrstanih cesta

Planirani rashod u iznosu 57.000  euro ostvareni su u iznosu 46.425,10  eura ili 81,45  %.  A odnose se na aktivnosti sanacije nerazvrstane  ceste na Trgu hrvatskih branitelja  u naselju Stara  Gradiška  u iznosu 38.215,00 eura i aktivnosti izrade  projektno tehničke dokumentacije oborinske odvodnje u naselju Gornji Varoš u iznosu 8.210 eura

Izvori sredstava: prihod od doprinosa za šume u iznosu 27.025,10 eura

MPUGDI   : 19.400

Ukupno: 46.425,10 EURA

- Održavanje čistoće javnih površina

U potpunosti su obavljeni radovi čišćenja javnih površina od otpada, pražnjenje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada u vrijednosti 1900,00 euro. Radove je obavio vlastiti komunalni pogon.

S obzirom da u 2025. godini nije bilo značajnijih snježnih padalina, planiranih sredstava za radove čišćenja snijega i leda s javnih površina i nerazvrstanih cesta nisu utrošena.

Za uslugu odvoza otpada s javnih površina na odlagalište utrošena su sredstva u iznosu 2.191,14  eura

Izvori sredstava: prihodi od komunalne naknade u iznosu  4.500 euro

prihodi od doprinosa za šume u iznosu  2.600 eura

Ukupno: 7.100 EURA

3. Održavanje javnih zelenih površina

Radovi košenja trave u parkovima, na dječjim igralištima, nogometnom igralištu i ostalima javnim zelenim površinama u naseljima Stara Gradiška, Novi Varoš, Uskoci i Gornji Varoš, radovi skupljanja i odvoza lišća i drugog biološkog otpada te radovi orezivanja živice i njege stabala u parkovima u naselju Stara Gradiška obavljeni su u iznosu 29.298 euro . Radove je obavio vlastiti pogon.

Za nabavku komunalne opreme i alata (trimer, škare za obrezivanje , motorni bušač rupa ) utrošena su sredstva u iznosu 2.103,21 eura .

Za nabavu sadnica drveća i cvijeća i materijala za sadnju  utrošena su sredstva u iznosu  4.766,12 eura

Za radove krčenja javnih površina višegodišnjim raslinjem ( unutrašnji krug bivšeg zatvora ) utrošena su sredstva u iznosu 5.000 eura

Za radove obrezivanja parkovnog drveća u Staroj Gradiški utrošena su sredstva u iznosu 5.580 eura

Izvori sredstava: komunalna naknada u iznosu 17.670,45 eura

Ministarstvo financija : 11.829,17 eura

prihod od doprinosa za šume u iznosu 17.315,68  eura.,

višak prihoda od doprinosa za šume u iznosu 24.168,26 eura

Ukupno: 46.815,30 EURA

4. Održavanje groblja

Radovi pražnjenja košara, čišćenja i košenja na groblju u Uskocima i Gređanima izvršeni su u iznosu 6.000   eura. Groblja održava vlastiti pogon.

Za električnu energiju, komunalne usluge (voda, odvodnja odvoz otpada), utrošeno je 460.99 eura.

Sukladno ugovoru sa RKŽ Sv. Mihovila Općina Stara Gradiška koristi zemljište u vlasništvu župe pokraj mjesnog groblja u Uskocima za potrebe parkirališta za što je ugovorena godišnja naknada u iznosu 1.500 eur. Koja je plaćena u cijelosti

Izvori sredstava: grobna naknada u iznosu  6.000  eura

prihodi od doprinosa za šume u iznosu  1.960,99  eura

Ukupno: 7.960,99 EURA

5. Održavanje javne rasvjete

Za podmirenje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta utrošeno je 10.166,40  euro

Za popravak instalacija javne rasvjete utrošena su sredstva u iznosu od 1.612.50 eura  .

Izvori sredstava: prihod od doprinosa za šume u iznosu od 11.778,90 euro

Ukupno: 11.778,90 EURA

6.  Provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Za dezinsekciju komaraca odnosno provedbu jednog larvicidnog  i jednog adulticidnog tretmana te  za provedbu proljetne i jesenske deratizacije kućanstava, javnih zgrada i javnih površina utrošena su sredstva u iznosu 19.820 eura. Za uslugu nadzora nad provedbom mjera dezinsekcije i deratizacije utrošena su sredstva u iznosu 625,00 eura.

Izvori sredstava: prihodi od pomoći Ministarstva financija u iznosu od 20.445  eura

Opći prihodi i primici  u iznosu    2.617,50  eura

Ukupno: 23.062,50  EURA

7. Sakupljanje napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje

Za rezervaciju mjesta u skloništu za napuštene životinje (pse), čuvanje i hranjenje pasa u skloništu utrošena su sredstva u iznosu 2.394,45 eura

Izvor sredstava: prihodi od pomoći Ministarstva financija            2.394,45 eura

Ukupno: 2.394,45 EURA

8.   Higijeničarska služba

U 2025. godini nije bilo potrebe za odvozom i zbrinjavanjem lešina s javnih površina.

Ukupno: 0 EURA

|  | PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- |
| DJELATNOST |  |  |  |
| održavanje nerazvrstanih cesta | 57.000 | 46.425,10 | 81,45% |
| održavanje čistoće javnih površina | 7.100 | 7.100,00 | 100,00% |
| održavanje javnih zelenih površina | 51.640 | 46.815,30 | 90,66% |
| održavanje groblja | 16.400 | 7.960,99 | 48,54% |
| održavanje javne rasvjete | 14.000 | 11.778,90 | 84,14% |
| provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije | 23.455 | 23.062,50 | 98,33% |
| skupljanje napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje | 3.775 | 2.394 | 63,42% |
| higijeničarska služba | 535 | - | 0,00% |
| SVEUKUPNO | 173.905 | 110.265,52 | 83,69% |

KLASA: 363-01/24-01/032

URBROJ: 2178-24-03-26-8

Stara Gradiška, ___________ 2026.god.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA :

Tvrtko Beganović