REPUBLIKA HRVATSKA

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

OPĆINA STARA GRADIŠKA

OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 32. Statuta Općine Stara Gradiška (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br. 14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11, 1/13, 4/18, 6/18-pročišćeni tekst i 1/21), Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška na 6. sjednici održanoj dan_________ 2026. godine, usvojilo je

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2025. godini

Program građenja komunalne infrastrukture u 2025. godini („Službeni vjesnik općine Stara Gradiška“ br. 6/24 , 6/25 i 12/25) izvršen je kako slijedi:

- GRAĐEVINE KOJE ĆE SE GRADITI IZVAN UREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

1.    JAVNE ZELENE POVRŠINE

1.1.      Uređenje izletišta Budžak

Planirani   radovi na izradi projektno tehničke dokumentacije uređenja izletišta Budžak nisu realizirani tijekom 2025. godine

- POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOJE SU REKONSTRUIRANE

1. NERAZVRSTANE CESTE

  - Izgradnja mosta na Pivarama

Tijekom 2025. Godine izrađena je sva potrebna tehničko projektna dokumentacija za izgradnju novog mosta preko kanala Strug prema naselju Pivare . Predmetna dokumentacija predana je na ishođenje građevinske dozvole . Ukupni rashodi za ovu aktivnost iznose  21.373,97 eura.

Izvor sredstava : Prihodi od šumskog doprinosa      21.373,97

  - Izgradnja autobusnog stajališta

Rashodi za ovu aktivnost odnose se na plaćanje projektno tehničke  dokumentacije

Za koje je bila izdana narudžbenica u prošlim godinama ali  izvođač je tek u 2025. godini ispostavio račun. Rashodi za ovu aktivnost iznose 1.526,31 eur

Izvor sredstava :   Višak prihoda od šumskog doprinosa :  1.526,31

2. JAVNE ZELENE POVRŠINE

2.1.         Izgradnja parkovnih staza i rasvjete u parku na  trgu  hrv. Branitelja

Radovi na uređenju parka na trgu Hrvatskih branitelja izvršeni su tijekom 2025 godine u iznosu 70.474,10 eura. U sklopu radova napravljena je staza od betonskih opločnika unutar parka te su postavljeni stupovi javne rasvjete kao I nova urbana oprema

Izvor sredstava:   Višak prihoda od šumskog doprinosa                     20.474,10 eur

Višak  prihoda od MPUGDI                                    50.000,00 eur

2.2. Rekonstrukcija dječjeg igrališta na Budžaku

Radovi na rekonstrukciji dječjeg igrališta na Budžaku iznosili su 55.146,25 eura te su u 95 % iznosu sufinancirani od Ministarstva demografije . U sklopu radova obnovljene su postojeća dječja igrala I postavljena nova. . Radove je izvodila tvrtka Usluga Pakrac d.o.o.

Izvor sredstava    : Ministarstvo demografije  : 49.925,00 eur

Prihodi od prodaje državnih stanova : 5.221,25 eur

3.   GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE

3.1. Uređenje spomen zida

Radovi na uređenju spomen zida  ugovoreni su i započeti tijekom jeseni 2024. godine ali nisu završeni . Radovi  izvođenja ugovoreni su s tvrtkom DOL nekretnine iz Nove Gradiške ,vrijednost ugovorenih radova sukladno ponudi   iznosi 77.608,50 eura  . Vrijednost izvršenih radova u 2025. godini iznosi 24.316,14 eura.

Izvor sredstava:   Višak prihoda od šumskog doprinosa        24.316,14 eur

| KOMUNALNA INFRASTRUKTURA | PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- |
| Građevine koje se grade |  |  |  |
| Javne zelene površine | 136.108,86 | 125.620,35 | 92,29% |
| Nerazvrstane ceste | 24.750 | 22.900,28 | 92,53% |
| Građevine i uređaji javne namjene | 24.316,14 | 24.316,14 | 100,00% |
| SVEUKUPNO | 188.175 | 172.836,77 | 93,34% |
| Doprinos za šume | 21.750 | 21.373,97 | 98,27% |
| Ministarstvo demografije | 49.925 | 49.925,00 | 100 % |
| Prihodi od prodaje drž. Stanova | 7.500 | 5.221,50 | 69,62 % |
| Višak prihoda od pomoći MPUGDI | 50.000 | 50.000,00 | 100 % |
| Višak prihoda od šumskog doprinosa | 59.000 | 46.316,50 | 78,50 % |
| SVEUKUPNO | 188.175 | 172.836,77 | 91,85 % |

KLASA: 363-01/24-01/033

URBROJ: 2178-24-03-26-10

Stara Gradiška, ___________ 2026.god.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Tvrtko Beganović